UMOWA

zawarta w dniu ……………………………………………....2023r. w Grążawach pomiędzy:

Parafią Rzymskokatolicką p.w.  św. Marcina w Grążawach, Grążawy 47, 87-321 Bartniczka, zwaną w

dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Proboszcza – Ks. Mariana Kowalskiego

a

……………………………………………………………………. z siedzibą ……………………………………………….., NIP

………………………….., REGON …………………………………………………. zwaną w treści umowy Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

…………………………………………………. – właściciela.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace pn. „Naprawa konstrukcji więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego Kościoła p.w św. Marcina w Grążawach”.

- Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie z zasadami wiedzy konserwatorskiej i technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie przy pomocy sprzętu i materiałów Wykonawcy.

- Wykonawca zapewnia wykonanie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku zlecenia przez Wykonawcę części prac objętych niniejszą umową podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 2

- Termin wykonania całości prac stanowiących przedmiot umowy upływa w dniu 31 sierpnia 2023r.

§ 3

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………………………………… zł brutto (słownie:…………………………………………………………………………..) za cały przedmiot umowy.

- Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego i przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 niniejszej umowy), ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia brutto;

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, ale nie więcej niż 5.000 zł za każdy przypadek;

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zapłatę w drodze potrącenia, w  rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 z przysługujących mu należności bez konieczności dodatkowego wezwania. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 5

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ……………………………….. licząc od dnia odebrania przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub drogą elektroniczną) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Jeżeli w wykonywaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw lub dostarczył rzecz wolną od wad, termin gwarancji dla elementów naprawionych lub wymienionych biegnie na nowo od chwili naprawy  lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli wykonawca wymienił część rzeczy, wówczas zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do części wymienionej   W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający na wskutek wady rzeczy nie mógł z niej korzystać.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie 21 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego, albo nienależycie usunie wadę, albo odmówi usunięcia wady za którą odpowiedzialność ponosi, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami naprawy Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

§ 6

- Ponieważ przedmiot umowy finansowany będzie z dotacji uzyskanych przez Zamawiającego ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków własnych, strony umowy każdorazowo ustalą procedurę oraz terminy płatności za przedmiot umowy.

- Zamawiający może zostać zwolniony z dotrzymania warunków umowy w razie niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku nierzetelnego, niezgodnego z warunkami zapytania ofertowego oraz sztuką konserwatorską wykonania prac.

- Wykonawca może zostać zwolniony z dotrzymania warunków umowy w razie niedotrzymania warunków umowy przez Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zwłoki w zapłacie powyżej 60 dni od ustalonego terminu po odbiorze prawidłowo wykonanych prac. Obie strony mogą ustalić, że zwłoka w zapłacie występująca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jest akceptowalna.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie są właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 8

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu podpisanego przez strony.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                            WYKONAWCA