Lubiewo, dnia 20.06.2022

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. św. Mikołaja w Lubiewie

ul. Wojska Polskiego 39

89-526 Lubiewo

Zapytanie ofertowe

Nr wewnętrzny postępowania ofertowego 01/06/2022

Proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zawarcia umowy ramowej na wykonanie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego – przy kościele p.w. św. Mikołaja w Lubiewie.

I. OPIS ZAPYTANIA

1. Zadanie p.n. „Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła pw. św. Mikołaja w Lubiewie”.

Powierzchnie elementów do konserwacji:

| L.p. | Opis prac konserwatorskich | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Renowacja elewacji ceglanej |
| 1.1 | Mycie ścian wodą | m2 | 215,00 |
| 1.2 | Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów micro-mgławicowych | m2 | 215,00 |
| 1.3 | Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej, mury z wystrojem architektonicznym | m2 | 215,00 |
| 1.4 | Ręczne usunięcie zdezintegrowanych i spękanych cegieł | m3 | 4,386 |
| 1.5 | Wzmacnianie strukturalne fragmentów cegieł i zapraw w spoinach | m2 | 75,25 |
| 1.6 | Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły | m3 | 4,386 |
| 1.7 | Uzupełnienie ubytków cegieł zaprawa imitująca ceramikę | szt | 2 623,00 |
| 1.8 | Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, mury gładkie | m2 | 215,00 |
| 1.9 | Scalanie kolorystyczne powierzchni elewacji - elementy ceglane | m2 | 215,00 |
| 1.10 | Hydrofobizacja powierzchni np. Konsil Z | m2 | 215,00 |
| Renowacja elewacji kamiennej |
| 2.1 | Skucie wtórnych cementowych uzupełnień | m2 | 34,50 |
| 2.2 | Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów micro-mgławicowych | m2 | 345,00 |
| 2.3 | Wzmacnianie strukturalne fragmentów cegieł i zapraw w spoinach | m2 | 345,00 |
| 2.4 | Naprawa powierzchni murów z kamienia, bez wykucia, głębokość 15·cm, powierzchnia 0,15· m2 | miejsce | 174,00 |
| 2.5 | Uzupełnienie ubytków [spękań] zaprawa imitująca właściwości i wygląd kamieni | szt | 217,00 |
| 2.6 | Spoinowanie murów kamiennych z oczyszczeniem i zwilżeniem wodą, mury z kamienia łamanego z wykuciem spoin, przekrój spoiny do 0,01 m2 | m2 | 345,00 |
| 2.7 | Hydrofobizacja powierzchni powierzchni kamienia | m2 | 345,00 |

2. Prace należy prowadzić zgodnie z wydaną decyzją konserwatorską nr WZN nr 304/2017 z dnia 13.12.2017 i WZN/316/2019 z dnia 9.12.2019 oraz programem prac konserwatorskich opracowanym przez konserwatora zabytków Dobromira Dombek. Wymagane zapewnienie nadzoru konserwatorskiego przez autora programu prac konserwatorskich.

Dodatkowych informacji na temat zadania można uzyskać składając zapytanie pod adresem e-mail: biuroparafialne@parafialubiewo.pl

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453100-8 – Roboty renowacyjne

92522200-8 – Usługi ochrony budynków historycznych

4. Termin rozpoczęcia prac: 1 sierpnia 2022 roku

5. Oferta powinna być:

1) wypełniona według podanych wyżej danych na niniejszym formularzu,

2) opatrzona pieczątką firmową,

3) posiadać datę sporządzenia,

4) podpisana przez wykonawcę,

oraz przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja, ul. Wojska Polskiego 39, 89-526 Lubiewo.

6. Warunek udziału w postępowaniu:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane: podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowanie i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7.  Termin składania ofert upływa w dniu 28 czerwca 2022 do godziny 10:00 – decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego

Oferta cenowa jest to wypełniony kompletnie dokument stanowiący załącznik zapytania ofertowego.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa | Waga kryterium - ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | C: Cena wykonania zakresu robót | 75 |
| 2 | G: Okres gwarancji (minimum 5 lat) | 15 |
| 3. | D: Doświadczenie | 10 |
|  | RAZEM | 100 |

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + G, gdzie

poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów,

C – punkty za cenę,

G – punkty za okres gwarancji

D – doświadczenie

Kryterium nr 1:

C = ( Cmin / Cof..) x 75

gdzie:

Cmin – najniższa cena wg niniejszego formularza spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena wg niniejszego formularza danej oferty,

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

Kryterium nr 2:

G = (Gof/ Gmax.) x 15

gdzie:

Gmax. – najdłuższy termin udzielonej gwarancji,

Gof. – proponowany termin gwarancji w danej ofercie,

G– ilość punktów za udzieloną gwarancję, przyznanych danej ofercie.

Kryterium nr 3:

D = Dostarczenie zestawienia wraz z oświadczeniem potwierdzającym wykonanie co najmniej 5 prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektów sakralnych przez oferenta zrealizowane w ostatnich 3 latach o wartości minimalnej 80 000,00 netto każda. Prace wykonane przez Oferenta muszą być potwierdzone protokołem odbioru dokonanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku złożenia jej przez Oferenta bez załączników określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących wymagane załączniki oferty.

9. Zamawiający, na opisany zakres prac w niniejszej ofercie zawrze umowę ramową. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość dzielenia zakresu zadania na etapy w przypadku uzyskania mniejszej kwoty dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (tj. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i innych źródeł dofinansowania). Na każdy etap realizacji zadania zostanie zawarta oddzielna umowa wykonawcza w ramach zawartej umowy ramowej.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

11. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.

II. ZASADY ROZLICZEŃ I GWARANCJI

Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie zadania po przedłożeniu rachunku przez Wykonawcę. Całościowe rozliczenie zleconego zadania nastąpi po przedłożeniu pełnego zestawienia dowodów księgowych wraz z kosztorysem powykonawczym, w celu akceptacji przez Zamawiającego oraz po odbiorze dokonanym przez Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace konserwatorskie na okres minimum 5 lat.

Naprawy gwarancyjne zostaną usunięte w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca liczonego od dnia zgłoszenia.

W razie zwłoki (z przyczyn zależnych od Wykonawcy) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umownej prac za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

Jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac konserwatorskich lub wykończeniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by zdołał je ukończyć w terminie określonym w umowy, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić przed upływem terminem do wykonania prac.

W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności, gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty wynagrodzenia.

Jeżeli wady nie są istotne Zamawiający może zażądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac innej osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

W razie naruszenia ww. punktu Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

III . KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.

    - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 39, 89-526 Lubiewo,

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy),

- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy,

- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia,

-dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

    - Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.